|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**  **АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**  **НАГОРСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ** | | |
|  | | |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | |
|  | | |
| 28.12.2024 |  | № 189 |
|  | пгт Нагорск |  |
|  | | |
| **Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Нагорское городское поселение Нагорского района Кировской области» на 2025-2029 годы** | | |
|  | | |
| В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 741-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Формирование современной городской среды в населенных пунктах», приказом Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды администрация Нагорского городского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:  1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Нагорское городское поселение Нагорского района Кировской области» на 2025-2029 год.  2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Нагорского городского поселения Нагорского района Кировской области.  3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой | | |
|  | | |

Глава Нагорского городского поселения С.Ю. Ларионов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Нагорского городского поселения от 30.12.2024 №189

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Нагорское городское поселение Нагорского района Кировской области» на 2025-2029 год**

пгт Нагорск

2024 год.

**ПАСПОРТ**

**Муниципальной программы Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Нагорское городское поселение Нагорского района Кировской области» на 2025-2029 год (далее – Программа)**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Нагорское городское поселение Нагорского района Кировской области» на 2025-2029 год |
| Разработчик муниципальной программы | администрация Нагорского городского поселения |
| Ответственный исполнитель Программы | администрация Нагорского городского поселения |
| Основание для разработки муниципальной программы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Цели Программы | повышение качества и комфорта городской среды на территории Нагорского городского поселения |
| Задачи Программы | - повышение благоустройства общественных территорий пгт Нагорск;  - создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории пгт Нагорск |
| Основные целевые показатели Программы | - количество благоустроенных общественных территорий Нагорского городского поселения; |
| Срок реализации Программы | 2025 – 2029 годы, разделение на этапы не предусмотрено |
| Объемы и источники финансирования Программы | В соответствии с приложением № 3 к Программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Нагорское городское поселение Нагорского района Кировской области» на 2025-2029 годы общий объем финансирования – 15151,520 тыс. рублей, в том числе:  - средства федерального - 14760,000 тыс. рублей  - областного бюджета – 240,000 тыс. рублей;  - за счет средств местного бюджета – 151,520 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | за период 2025-2029 годов ожидается:  благоустроенность территории муниципального образования Нагорское городское поселение Нагорского района Кировской области; создание благоприятных и комфортных условий для проживания граждан, а именно: отремонтировать и обустроить 5 общественных пространств.  Показатели являются расчетными и могут корректироваться в ходе исполнения программы |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления, в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», является решение вопросов благоустройства территории, создание современной городской среды как одного из составляющих элементов комплексного развития территории, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Развитие современного общества невозможно без улучшения среды его обитания. Одним из элементов улучшения окружающей среды для населения является благоустройство территорий, приведение в надлежащее состояние, как общественных территорий, так и территорий многоэтажной жилой застройки, внутри дворовых и других территорий муниципального образования. Проблема благоустройства является одной из насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения.

Благоустройство территории поселения - комплекс мероприятий по содержанию и уборке территории города, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Разработка муниципальной Программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Нагорское городское поселение Нагорского района Кировской области» на 2025-2029 годы (далее - Программа) обусловлена необходимостью создания максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развития и обустройства наиболее посещаемых муниципальных общественных территорий, подлежащих обязательному благоустройству, на территории пгт Нагорск (далее - общественные территории).

Проект муниципальной Программы подлежит общественному обсуждению.

**1.1.Анализ текущего состояния и выявление проблем**

Реализация Программы осуществляется по направлениям:

- благоустройство общественных территорий;

**1.1.1. Благоустройство общественных территории**

Общая площадь городских земель Нагорского городского поселения в пределах городской черты составляет 7,69 км2, из них:

- общая протяженность улиц, проездов, составляет 51 км, из них освещенных частей 38 км или 74 %.Для обеспечения наружного освещения городских улиц ежегодно проводятся работы по обслуживанию и ремонту 45 км воздушных линий наружного освещения, 200 светильников и 7 установок для управления наружным освещением;

- общая площадь рекреационных зон в пределах городской черты составляет 203 га. Составными частями зелёной зоны скверы, зеленые насаждения цветники и клумбы. На сегодняшний день некоторые территории зеленых насаждений, представленные кустами, деревьями и кустарниками, требуют ухода, формовочной обрезки, уборки.

Одним из факторов, формирующих положительный имидж поселка, является наличие благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий для массового отдыха населения.

В городе имеются общественные территории, наиболее посещаемые местным населением и гостями поселка, места массового отдыха жителей, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

- устройство и ремонт пешеходных зон (тротуаров, дорожек, аллей);

- благоустройство улиц, скверов, набережных;

-приведение уличного освещения общегородских территорий в соответствие существующим нормам и требованиям;

- установку скамеек и урн для мусора;

- установку малых архитектурных форм;

-озеленение общественных территорий;

-благоустройство городских площадей и мест, включенных в их инфраструктуру;

- благоустройство территорий возле общественных зданий и памятников;- - приобретение оборудования для эстетического, в том числе праздничного, оформления и украшения благоустроенных территорий;

- снос аварийных деревьев, кустарников (поросли);

- иные мероприятия.

Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения относятся к вопросам местного значения, установленным Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

За 2020-2014 годы работа администрации поселения по благоустройству велась по следующим направлениям:

1. Увеличение количества и обеспечение качества объектов благоустройства.

2. Формирование системы взаимодействия органов местного самоуправления, населения, заинтересованных организаций, индивидуальных предпринимателей в решении задач по благоустройству мест массового отдыха граждан.

3. Формирование позитивного общественного мнения о результатах деятельности органов местного самоуправления в области благоустройства.

Проводились работы по ремонту пешеходных тратуаров и мостиков, уборке территорий общественных мест, освещению улиц.

Благоустройство мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволит наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, зоны рекреации, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

**1.2.Потенциал развития сферы**

Использование программного метода для решения проблемы благоустройства мест общего пользования поселка Нагорск позволит создать условия для максимально эффективного управления ресурсами, в том числе финансовыми, для достижения поставленной в рамках настоящей Программы цели.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство общественных территорий с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству пгт Нагорск.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

Реализация Программы позволит увеличить количество и качество объектов благоустройства, в том числе в области формирования доступной среды для маломобильных групп населения, обеспечит надлежащее техническое и санитарно-гигиеническое состояние мест общего пользования, а также создание комфортной территории для жизнедеятельности населения, наиболее благоприятных условий для жизни.

Будет создана оптимальная по своим характеристикам среда. Озелененные территории, отвечающие современным требованиям, безопасная пешеходная зона, благоустроенные общественные территории улучшат качество жизни населения, экологию поселения, качество окружающей среды.

**2. Приоритеты государственной и муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации Программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации Программы, сроков и этапов реализации Программы**

**2.1. Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере реализации Программы**

Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере реализации Программы определены:

- Стратегией развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, принятой распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.10.2022 № 3268-р;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

-[Указом](consultantplus://offline/ref=8759BC642118406B6496EF527F54F2FF6D532ECA1933E1CB411C9ED58620vEG) Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

- Стратегией социально-экономического развития Кировской области на период до 2035 года, принятой распоряжением Правительства Кировской области от 28.04.2021 № 76 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2035 года»;

- государственной программой Кировской области «Формирование современной городской среды в населенных пунктах», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 741-П;

Правовое регулирование Программы будет осуществляться посредством принятия постановлений администрации Нагорского городского поселения.

**2.2. Цели и задачи Программы**

Целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Нагорского городского поселения.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

- повышение благоустройства общественных территорий поселения;

- создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Нагорского городского поселения;

Реализация целей и задач комплексного благоустройства общественных территорий пгт Нагорск будет осуществляться за счет выполнения системы мероприятий по основным направлениям Программы.

Все работы по благоустройству территорий должны соответствовать требованиям обеспечения доступности для маломобильных групп населения.

**2.3. Целевые показатели эффективности Программы**

Целевыми показателями эффективности реализации Программы являются:

1. Количество благоустроенных общественных территорий Нагорского городского поселения.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы представлены в приложении № 1.

[Методика](#P669) расчета значений целевых показателей реализации Программы приведена в приложении № 5.

Источником получения информации о количественных значениях показателей эффективности реализации Программы по результатам выполненных мероприятий является официальный сайт администрации поселения на котором подлежит опубликованию соответствующая информация.

**2.4. Ожидаемые конечные результаты**

Результатом реализации Программы является достижение цели по комплексному благоустройству общественных территорий. Кроме того, результатом улучшения качества благоустройства станет:

- обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан;

- сохранение и улучшение внешнего вида мест общего пользования и массового отдыха населения;

- улучшение экологической обстановки муниципального образования;

- формирование положительного имиджа Нагорского городского поселения.

**3. Обобщенная характеристика мероприятий Программы**

Реализация Программы осуществляется посредством исполнения отдельных мероприятий, представленных в приложении № 2 к Программе.

В целях реализации отдельных мероприятий используются следующие понятия:

под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

под общественной территорией понимается территория Нагорского городского поселения соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные общественные территории);

3.1. Мероприятие «Благоустройство общественных территорий Нагорского городского поселения».

Мероприятие направлено на выполнение работ по благоустройству, по строительству, реконструкции и модернизации общественных территорий поселения.

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2025-2029 годах, представлен в приложении № 4 к Программе.

Очередность включения общественных территорий в 2025-2029 годах в Программу осуществляется в соответствии на основании протокола заседания общественной комиссии, по итогам проведения общественного голосования.

Обязательным условием проведения мероприятий по благоустройству дворовых, общественных территорий и мест массового отдыха населения является необходимость обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

3.2. Формирование адресного перечня объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства и земельные участки), находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2030 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными ими соглашениями с органами местного самоуправления.

3.3. Осуществление мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2030 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании Правил благоустройства.

3.4. Реализация Программы посредством исполнения запланированных мероприятий обеспечит ежегодный прирост значений индекса качества городской среды, предусмотренных паспортом регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области».

3.5. Информирование граждан о ходе выполнения муниципальных программ через официальные информационные сайты органов местного самоуправления осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал и включает в себя размещение следующей информации:

- текстов муниципальных нормативных правовых актов в сфере реализации муниципальной программы;

- проектов муниципальных нормативных правовых актов об утверждении муниципальных программ, о внесении изменений в муниципальные программы и иных материалов по вопросам формирования комфортной городской среды, выносимых на общественные обсуждения, а также результатов общественных обсуждений по указанным вопросам;

- сведений об общественных комиссиях, созданных в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=D9A661C356FA30FB49B2273B30A2A3B39DBFBB0F9B1E666D5AF16F2A364F182B114803113A8A0CDE716D133278y1j6G) Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", графиков и протоколов заседаний общественных комиссий;

- перечней общественных территорий, требующих благоустройства по результатам инвентаризации, проведенной в муниципальном образовании;

- перечней общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальных программ в соответствующем году;

- перечней общественных территорий, которые планируется вынести на голосование по отбору общественных территорий муниципального образования, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке;

- сведений о проведении голосования с указанием даты начала и даты окончания его проведения с размещением итогового протокола голосования;

- сведений о ходе выполнения работ по благоустройству дворовых и (или) общественных территорий;

- сведений о результатах приемки выполненных работ по благоустройству дворовых и (или) общественных территорий, в том числе фото- и (или) видеоматериалов, демонстрирующих состояние территорий до и после выполнения указанных работ;

- сведений о результатах реализации муниципальной программы в соответствующем году, содержащих информацию о количестве благоустроенных дворовых и (или) общественных территорий;

- новостей, анонсов в сфере реализации муниципальной программы.

Доведение информации до граждан осуществляется в следующих форматах:

- публикации на официальном сайте администрации Нагорского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

- публикации, сюжеты, интервью в средствах массовой информации;

- посты в официальных аккаунтах, группах и сообществах администрации Нагорского городского поселения в социальных сетях;

**4. Ресурсное обеспечение Программы**

В соответствии с приложением № 3 к Программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Нагорское городское поселение Нагорского района Кировской области» на 2025-2029 год общий объем финансирования – 15151,520 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального - 14760,000 тыс. рублей

- областного бюджета – 240,000 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 151,520 тыс. рублей

Финансирование Программы за счет средств федерального и областного бюджетов планируется в рамках государственной программы Кировской области «Формирование современной городской среды в населенных пунктах», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 741-П.

Трудовое участие граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий в Нагорском городском поселении заключается в участии в ежегодных весенних месячниках по санитарной очистке, благоустройству и озеленению поселка, общегородских субботниках.

Информация о ресурсном обеспечении реализации Программы за счет всех источников финансирования по годам и в разрезе мероприятий представлена в приложении № 3.

Заключить муниципальные контракты на выполнение мероприятий в целях реализации Программы - до 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика, и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан несостоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких муниципальных контрактов в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации Программы.

**5. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками**

Риски реализации Программы, а также соответствующие меры по управлению данными рисками представлены в таблице 2:

|  |  |
| --- | --- |
| Вид риска | Меры по управлению рисками |
| Несвоевременное освоение средств субсидий в 2025-2029 годах на ремонт и обустройство общественных территорий в ходе несвоевременного (некачественного) выполнения работ сторонними организациями, участвующими в реализации муниципальной Программы | Проведение ежемесячного мониторинга поэтапного исполнения сторонними организациями мероприятий муниципальной Программы и оценки эффективности реализации мероприятий на территориях включенных в Программу;  анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей эффективности реализации Программы от запланированных;  разработка и реализация комплекса мер, направленных на перераспределение в 2025-2029 годах субсидий на поддержку мероприятий формирования современной городской среды, оперативное внесение соответствующих корректировок в Программу |
| Возможное изменение федерального и регионального законодательства | Внесение изменений в действующие правовые акты и (или) принятие новых правовых актов Нагорского городского поселения, касающихся сферы реализации Программы |
| Отсутствие софинансирования мероприятий Программы за счет средств федерального, областного бюджетов | Приостановка реализации Программы |
| Потеря актуальности части мероприятий Программы | Мониторинг эффективности реализуемых Программных мероприятий;  реализация в случае необходимости новых мероприятий за счет перераспределения средств внутри Программы |

1. **Методика оценки эффективности реализации муниципальной Программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы проводится ежегодно на основе интегральной оценки достижения показателей эффективности реализации муниципальной Программы, сравнения фактических сроков реализации мероприятий муниципальной Программы с запланированными, а также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной Программы.

Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной Программы рассчитывается по формуле:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пэф мп = | n  SUM Пi мп  i=1 | , где: |
| n |

Пэф мп – оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной Программы (в долях единицы);

Пi гп – степень достижения i-того показателя эффективности реализации муниципальной Программы (в долях единицы);

n – количество показателей эффективности реализации муниципальной Программы.

Степень достижения i-того показателя эффективности реализации муниципальной Программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации муниципальной Программы за отчетный период по следующим формулам:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Пi мп = Пфi/Пплi;

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Пi гп  = Пплi / Пфi, где:

Пi гп – степень достижения i-того показателя эффективности реализации муниципальной Программы (в долях единицы);

Пфi – фактическое значение i-того показателя эффективности реализации муниципальной Программы (в соответствующих единицах измерения);

Пплi – плановое значение i-того показателя эффективности реализации муниципальной Программы (в соответствующих единицах измерения).

В случае, если значения показателей эффективности являются относительными (выражаются в процентах), то при расчете эти показатели отражаются в долях единицы.

Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий муниципальной Программы с запланированными осуществляется по формуле:

Мвып = Мф / Мпл , где:

Мвып – оценка выполнения мероприятий муниципальной Программы (в долях единицы);

Мф –количество мероприятий муниципальной Программы, выполненных в срок за отчетный период на основе ежегодных отчетов об исполнении плана реализации муниципальной Программы (единиц);

Мпл – количество мероприятий муниципальной Программы, запланированных к выполнению в отчетном периоде в плане реализации муниципальной Программы (единиц).

Если мероприятие, включенное в план реализации муниципальной Программы, является переходящим, оценка его выполнения осуществляется по окончании срока его реализации, указанного в плане реализации муниципальной Программы.

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной Программы, осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной Программы в целом за счет всех источников финансирования за отчетный период по формуле:

Фкоэф = Фф / Фпл , где:

Фкоэф – оценка финансирования муниципальной Программы в целом (доли единиц с двумя знаками после запятой);

Фф – фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий муниципальной Программы (тыс. рублей);

Фпл – плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальной Программы на соответствующий отчетный период, установленный муниципальной Программой (тыс. рублей).

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы производится по формуле:

Эпр =( Пэф мп х К1+ Мвып х К2) / Фкоэф, где:

Эпр – оценка эффективности реализации муниципальной Программы (в долях единицы);

Пэф мп –оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной Программы (в долях единицы);

Мвып – оценка выполнения мероприятий муниципальной Программы (в долях единицы);

Фкоэф – оценка финансирования муниципальной Программы в целом (доли единиц с двумя знаками после запятой);

К1, К2 – весовые коэффициенты, присваиваемые интегральной оценке достижения показателей эффективности реализации муниципальной Программы и оценке выполнения мероприятий муниципальной Программы, равные соответственно 0,8 и 0,2.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной Программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя Эпр равно 0,85 и выше, то уровень эффективности реализации муниципальной Программы оценивается как высокий;

если значение показателя Эпр от 0,70 до 0,85, то уровень эффективности реализации муниципальной Программы оценивается как удовлетворительный;

если значение показателя Эпр ниже 0,70, то уровень эффективности реализации муниципальной Программы оценивается как неудовлетворительный.

Достижение показателей эффективности реализации муниципальной Программы в полном объеме (Эпр ≥ 1) по итогам ее реализации свидетельствует, что качественные показатели эффективности реализации муниципальной программы достигнуты.

Ответственным исполнителем совместно с соисполнителями ежегодно осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы и в срок до 01 марта года, следующего за отчетным.

Приложение №1 к муниципальной Программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Нагорское городское поселение Нагорского района Кировской области» на 2025-2029 годы

**Сведения о целевых показателях (индикаторах) эффективности**

**реализации муниципальной Программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Нагорское городское поселение Нагорского района Кировской области» на 2025-2029 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей эффективности (прогноз, факт) | | | | | |
| 2024  (базовый) | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий Нагорского городского поселения **/**  нарастающим итогом за период деятельности Программы | единиц | 0 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 |

Приложение №2 к муниципальной Программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Нагорское городское поселение Нагорского района Кировской области» на 2025-2029 годы

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных программных мероприятий муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат | Связь с показателями Программы |
| начала реализации | окончания реализации |
| Благоустройство общественных территорий Нагорского городского поселения | Администрация Нагорского городского поселения | 2025 год | 2029 год | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий поселения | -количество благоустроенных общественных территорий |

Приложение №3 к муниципальной Программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Нагорское городское поселение Нагорского района Кировской области» на 2025-2029 годы

**Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной Программы**

**за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной Программы, мероприятия | Источник финансирования | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Итого |
| Муниципальная Программа | Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Нагорское городское поселение Нагорского района Кировской области» на 2025-2029 годы | Всего | 3030,304 | 3030,304 | 3030,304 | 3030,304 | 3030,304 | 15151,520 |
| Федеральный бюджет | 2970,000 | 2970,000 | 2940,000 | 2940,000 | 2940,000 | 14760,000 |
| Областной бюджет | 30,000 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 240,000 |
| Бюджет поселения | 30,304 | 30,304 | 30,304 | 30,304 | 30,304 | 151,520 |
| Мероприятия муниципальной Программы | 1. Благоустройство общественных территорий Нагорского городского поселения, из него | Всего | 3030,304 | 3030,304 | 3030,304 | 3030,304 | 3030,304 | 15151,520 |
| Федеральный бюджет | 2970,000 | 2970,000 | 2940,000 | 2940,000 | 2940,000 | 14760,000 |
| Областной бюджет | 30,000 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 240,000 |
| Бюджет поселения | 30,304 | 30,304 | 30,304 | 30,304 | 30,304 | 151,520 |
|  | 1.1. Строительство пешеходных тротуаров и устройство освещения по ул.Советской | Всего | 3030,304 | 3030,304 | 3030,304 | 3030,304 | 3030,304 | 15151,520 |
| Федеральный бюджет | 2970,000 | 2970,000 | 2940,000 | 2940,000 | 2940,000 | 14760,000 |
| Областной бюджет | 30,000 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 240,000 |
| Бюджет поселения | 30,304 | 30,304 | 30,304 | 30,304 | 30,304 | 151,520 |

Приложение №4 к муниципальной Программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Нагорское городское поселение Нагорского района Кировской области» на 2025-2029 годы

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2025-2029 годах**

| **№ пп** | **Наименование объекта** | **Показатели, планируемые под благоустройство,** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия планируемые по благоустройству | в т.ч. реализация по годам: | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1. | Строительство пешеходных тротуаров и устройство освещения по ул.Советской | Установка светильников, строительство тротуаров | **х** | **-** | **-** | **-** | **-** |

Приложение №5 к муниципальной Программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Нагорское городское поселение Нагорского района Кировской области» на 2025-2029 годы

**Методика расчета значений целевых показателей эффективности реализации Программы**

| №  п/п | Наименование Программы,  подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, показателя | Методика расчета значения показателя,  источник получения информации |
| --- | --- | --- |
|  | Муниципальная Программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Нагорское городское поселение Нагорского района Кировской области» на 2025-2029 годы | |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий Нагорского городского поселения **/**  нарастающим итогом за период деятельности Программы | Показатель исчисляется количеством реализованных проектов благоустройства общественных территорий поселения за счет средств субсидий из бюджета Кировской области, выделенных бюджету Нагорского городского поселения на поддержку Программы, за текущий год и с нарастающим итогом.  Показатель является показателем регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области». |