УТВЕРЖДЕНА

Постановлением  администрации

Нагорского городского поселения

Нагорского района Кировской области

от 29.03.2019 №69

Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда признанного таковым до 1 января 2017 года

2019 год

ПАСПОРТ

Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда признанного таковым до 1 января 2017 года

| Наименование Программы | «Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда признанного таковым до 1 января 2017 года» |
| --- | --- |
| Основание принятия решения о разработке муниципальной программы | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», паспорт национального проекта «Жилье и городская среда», Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон). |
| Заказчик программы | Администрация Нагорского городского поселения Нагорского района Кировской области |
| Основной разработчик программы | Заместитель главы администрации Нагорского городского поселения |
| Наименование уполномоченного органа местного самоуправления ответственного за реализацию программы переселения | Администрация Нагорского городского поселения Нагорского района Кировской области |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Администрация Нагорского городского поселения Нагорского района Кировской области |
| Цели программы | - ликвидация к 1 сентября 2025 года аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Нагорского городского поселения Нагорского района Кировской области, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации; - улучшение жилищных условий для проживания населения; - переселение в соответствии с жилищным законодательством граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанном непригодным для проживания |
| Задачи программы | - непрерывное планирования, заблаговременного проведения мероприятий, направленных на информирование граждан и согласование с ними способов и иных условий переселения из аварийного жилищного фонда; - эффективности использования бюджетных средств, в том числе полученных за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; - выбора наиболее экономически эффективных способов реализации программы с учетом обеспечения прав и законных интересов переселяемых граждан; - обеспечения выполнения мероприятий программы переселения в сжатые сроки в целях минимизации издержек по содержанию аварийных домов и сокращения сроков включения освобождающихся земельных участков в хозяйственный оборот |
| этапы и сроки реализации программы переселения | Настоящая программа рассчитана на 2019 – 2025 годы и будет реализовываться в шесть этапов: первый этап – 2019 год – 31.12.2020; второй этап – 2020 год – 31.12.2021; третий этап – 2021 год – 31.12.2022; четвертый этап – 2022 год – 31.12.2023; пятый этап – 2023 год – 31.12.2024; шестой этап – 2024 год – 01.09.2025. |
| объемы и источники финансирования программы переселения | Всего 11 132 431,74 рублей, в том числе - 11021107, 43 рублей за счет средств Фонда - 100191, 89 рублей за счет средств бюджета Кировской области - 11132,42 за счет средств местного бюджета |
| ожидаемые конечные результаты реализации программы переселения | - Расселение 319,3 м2 аварийного жилищного фонда; - Количество граждан переселенных из аварийного жилого фонда 15 человек |
| Система организации контроля за исполнением муниципальной программы | контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляется исполнителем муниципальной программы |

1. Характеристика текущего состояния жилищного фонда на территории Нагорского городского поселения

Жилищная проблема остается одной из наиболее актуальных в социальной сфере Нагорского городского поселения Нагорского района Кировской области. В настоящее время дефицит жилых помещений, существующий в Нагорском городском поселении Нагорского района, усугубляется большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания в нем нормативным требованиям.

К жилым помещениям с неудовлетворительными условиями проживания можно отнести весь ветхий жилищный фонд. В соответствии с методическими указаниями по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК-2-04.2004, утвержденными Росстроем 01.01.2004, к ветхому жилищному фонду относятся:

- дома с износом конструкций свыше 70% для каменных и кирпичных зданий и свыше 65% для деревянных зданий и зданий из других местных материалов. Кроме того, в соответствии с требованием Государственного стандарта Российской Федерации «Жилищно-коммунальные услуги» ГОСТ 51617 - 2000 у жилых домов с такой степенью износа подлежат полной замене все строительные конструкции.

Программа предусматривает инвентаризацию такого фонда, постоянную актуализацию информации о нем, обобщение программных и внепрограммных механизмов и мероприятий по расселению граждан.

Необходимость учета всего ветхого жилищного фонда обусловлена еще и тем, что именно из этой группы жилых помещений пополняется жилищный фонд с высокой степенью износа (70% и выше), являющийся предметом мероприятий Муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда признанного таковым до 1 января 2017 года.

Предметом мероприятий данной Программы является аварийный жилищный фонд - совокупность жилых помещений, которые признанны в установленном порядке  аварийными и подлежащими сносу  в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Проблема аварийного жилищного фонда - источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Этот жилищный фонд негативно влияет и на здоровье граждан, и на демографические проблемы. Проживание в нем зачастую понижает социальный статус гражданина, не дает возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения. Проживание в указанных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство доступа граждан к ресурсам коммунального хозяйства и сужает возможности их использования.

Низкий уровень благоустройства - это снижение потенциального рынка коммунальных услуг, в то время как состояние самих коммуникаций, обеспечивающих такого рода жилые помещения коммунальными ресурсами, неудовлетворительное.

Масштабы проблемы велики, поскольку в период переходной экономики произошел спад, как в строительстве новых жилых помещений, так и в поддержании в нормативном состоянии существующего жилищного фонда.

Приоритетность этой задачи очевидна, поскольку помимо неудовлетворительных жилищных условий, проживание в таких домах прямо угрожает жизни и здоровью граждан.

В настоящее время на территории Нагорского городского поселения, в установленном порядке, признаны аварийными 3 многоквартирных жилых дома: ул.Советская д.60, ул. Молодая Гвардия д.15, ул.Школьный городок д.4, в которых проживает 15 человек. Требуется расселить 319,3 м2 аварийного жилого фонда.

2. Основные цели и задачи муниципальной программы

Основные цели программы:

- ликвидация к 1 сентября 2025 года аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Нагорского городского поселения Нагорского района Кировской области, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;

- улучшение  жилищных условий  для проживания населения;

- переселение в соответствии с жилищным законодательством граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанном непригодным для проживания.

Основные задачи программы:

- непрерывное планирования, заблаговременного проведения мероприятий, направленных на информирование граждан и согласование с ними способов и иных условий переселения из аварийного жилищного фонда;

- эффективности использования бюджетных средств, в том числе полученных за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

- выбора наиболее экономически эффективных способов реализации программы с учетом обеспечения прав и законных интересов переселяемых граждан;

- обеспечения выполнения мероприятий программы переселения в сжатые сроки в целях минимизации издержек по содержанию аварийных домов и сокращения сроков включения освобождающихся земельных участков в хозяйственный оборот.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Настоящая муниципальная программа рассчитана на 2019 – 2025 годы и будет реализовываться в шесть этапов:

первый этап – 2019 год – 31.12.2020;

второй этап – 2020 год – 31.12.2021;

третий этап – 2021 год – 31.12.2022;

четвертый этап – 2022 год – 31.12.2023;

пятый этап – 2023 год – 31.12.2024;

шестой этап – 2024 год – 01.09.2025.

4. Меры, принимаемые органами местного самоуправления для обеспечения полноты и достоверности сведений об аварийном жилищном фонде, расположенном на территории Нагорского городского поселения

В рамках подготовки сведений об общей площади жилых помещений в многоквартирных домах, которые признаны в установленном порядке                            до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции                    в связи с физическим износов в процессе их эксплуатации на территории Нагорского городского поселения (по состоянию на 1 января 2019 года) Администрацией Нагорского городского поселения как органом местного самоуправления, уполномоченным на разработку вышеуказанных программных мероприятий, обеспечена проверка их достоверности путем выездной проверки аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории Нагорского городского поселения, а также проведена проверка документов, на основании которых было принято решение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

5. Комплекс программных мероприятий

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрены снос аварийного жилищного фонда,   приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками.

Переселение граждан осуществляется в соответствии с действующим законодательством путем предоставления Администрацией Нагорского городского поселения, жилых помещений в домах, приобретенных в муниципальную собственность.

6. Механизм реализации мероприятий Государственной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета, в том числе формируемых с учетом планируемых к поступлению в местный бюджет в соответствии с действующим законодательством средств Фонда, и средств областного бюджета.

Финансирование мероприятий муниципальной программы будет осуществляться в форме бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов в форме предоставляемых местному бюджету Нагорского городского поселения из областного бюджета субсидий, в том числе формируемых за счет поступающих в областной бюджет в соответствии с федеральным законодательством средств Фонда.

Субсидии местному бюджету из областного бюджета, в том числе формируемые за счет поступающих в областной бюджет в соответствии с федеральным законодательством средств Фонда, предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств Нагорского городского поселения по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (далее –  субсидии), на следующие мероприятия:

- приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками;

соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нагорского городского поселения в 2019 – 2025 годах, приведен в приложении 1 к муниципальной программе.

Указанный перечень сформирован на основании сведений об аварийном жилищном фонде на территории Нагорского городского поселения.

Перечень многоквартирных домов определяет планируемую дату окончания переселения граждан из каждого аварийного многоквартирного дома.

При этом в первую очередь подлежат переселению граждане из многоквартирных домов, дата признания которых аварийными и подлежащими сносу более ранняя, чем у других аварийных домов.

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения приведен в приложении 2 к муниципальной программе.

Указанный план сформирован на основе оценки Администрацией Нагорского городского поселения состояния рынка жилья для принятия решения о целесообразности строительства жилых помещений, либо о приобретении жилых помещений у застройщика, либо на вторичном рынке жилья; оценки степени готовности земельных участков для строительства жилья, наличия свободного муниципального жилищного фонда, возможности формирования территорий под развитие.

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, приведен в приложение 3  к муниципальной программе.

План мероприятий включает в себя такие показатели как: численность подлежащих переселению граждан, количество и площадь расселяемых жилых помещений, стоимость программных мероприятий, запланированных на весь период действия муниципальной программы и в разбивке по этапам.

7. Финансовое обеспечение муниципальной программы

В рамках реализации программных мероприятий в 2019 – 2025 годах объем средств за счет всех источников финансирования составляет

11 132 431,74 рублей, в том числе

- 11021107, 43 рублей за счет средств Фонда

- 100191, 89 рублей за счет средств бюджета Кировской области

- 11132,42 за счет средств местного бюджета

8. Оценка эффективности и социально-экономических

последствий реализации муниципальной программы

Планируемые показатели выполнения муниципальной программы по годам в период с 2019 по 2025 годы приведены в приложении 4 к настоящей муниципальной программе.

9. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы

1. Степень выполнения мероприятий муниципальной программы:

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации муниципальной программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

2. Оценка эффективности реализации Государственной программы:

Эффективность реализации Государственной программы оценивается путем соотнесения степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы:

- количество граждан переселенных из аварийного жилого фонда:

- площадь расселенного аварийного жилого фонда.

Оценка эффективности реализации Государственной программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое значений показателей эффективности реализации Государственной программы за все отчетные годы.

10. Организация управления Программой и

контроль за ходом ее реализации

Заместитель главы администрация Нагорского городского поселения осуществляет общую координацию и мониторинг реализации программных мероприятий, анализирует ход выполнения муниципальной программы и в случае необходимости вносит предложения по ее корректировке.

Приложение №1

Муниципальной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда признанного таковым до 1 января 2017 года

утвержденной Постановлением администрации Нагорского городского поселения от 29.03.2019 №69

|  | Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года |  | Планируемая дата окончания переселения |
|  |  |  | год | дата | площадь, кв.м | количество человек | дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| По программе переселения 2019 – 2025 гг., в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: |  |  | х | х | 319,30 | 15 | х |
| Итого по Нагорскому городскому поселению |  |  | х | х | 319,30 | 15 | х |
| 1 | Нагорск | пгт. Нагорск, ул. Молодая Гвардия, д. 15 | 1960 | 24.02.2014 | 116,00 | 5 | 30.12.2022 |
| 2 | Нагорск | пгт. Нагорск, ул. Советская, д. 60 | 1893 | 21.02.2014 | 52,80 | 4 | 30.12.2021 |
| 3 | Нагорск | пгт. Нагорск, ул. Школьный городок, д. 4 | 1974 | 10.07.2014 | 150,50 | 6 | 30.12.2022 |
| Глава Нагорского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | С.Ю. Исупов |  |  |
|  |  |  |  | /Подпись/ | /Расшифровка подписи/ |  |  |
|  |  |  |  | МП |  | "29" марта 2019 года |  |

Приложение №2

Муниципальной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда признанного таковым до 1 января 2017 года

утвержденной Постановлением администрации Нагорского городского поселения от 29.03.2019 №69

|  | План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств |  |  |  |  | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего: | в том числе: |  |  |  | Всего: |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Выкуп жилых помещений у собственников |  | Договор о развитии застроенной территории | Переселение в свободный жилищный фонд |  |  |  | Строительство домов |  | Приобретение жилых помещений у застройщиков, в т.ч.: |  |  |  | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в строящихся домах |  | в домах, введенных в эксплуатацию |  |  |  |
|  |  |  | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Стоимость | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость |
|  |  | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв.м | кв.м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | 319,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,30 | 319,30 | 11 132 431,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,30 | 11 132 431,74 |
|  | Всего по этапу 2021 года | 52,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,80 | 52,80 | 1 841 442,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,80 | 1 841 442,24 |
| 1 | Итого по Нагорскому городскому поселению | 52,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,80 | 52,80 | 1 841 442,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,80 | 1 841 442,24 |
|  | Всего по этапу 2022 года | 266,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,50 | 266,50 | 9 290 989,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,50 | 9 290 989,50 |
| 1 | Итого по Нагорскому городскому поселению | 266,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,50 | 266,50 | 9 290 989,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,50 | 9 290 989,50 |
| Глава Нагорского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С.Ю. Исупов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /Подпись/ |  | /Расшифровка подписи/ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МП |  |  | "29 " марта 2019 года |  |

Приложение №3

Муниципальной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда признанного таковым до 1 января 2017 года

утвержденной Постановлением администрации Нагорского городского поселения от 29.03.2019 №69

|  | План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Источники финансирования программы |  |  |  | Справочно: Расчетная сумма экономии бюджетных средств |  |  | Справочно: Возмещение части стоимости жилых помещений |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего: | в том числе: |  |  | Всего: | в том числе: |  | Всего: | в том числе: |  |
|  |  |  |  | Собственность граждан | Муниципальная собственность |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд |  | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестор а по ДРЗТ) |
|  |  | чел. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | 15 | 10 | 0 | 10 | 319,30 | 0,00 | 319,30 | 11 132 431,74 | 11 021 107,43 | 100 191,89 | 11 132,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2021 года | 4 | 2 | 0 | 2 | 52,80 | 0,00 | 52,80 | 1 841 442,24 | 1 823 027,82 | 16 572,98 | 1 841,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Нагорскому городскому поселению | 4 | 2 | 0 | 2 | 52,80 | 0,00 | 52,80 | 1 841 442,24 | 1 823 027,82 | 16 572,98 | 1 841,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2022 года | 11 | 8 | 0 | 8 | 266,50 | 0,00 | 266,50 | 9 290 989,50 | 9 198 079,61 | 83 618,91 | 9 290,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Нагорскому городскому поселению | 11 | 8 | 0 | 8 | 266,50 | 0,00 | 266,50 | 9 290 989,50 | 9 198 079,61 | 83 618,91 | 9 290,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Глава Нагорского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С.Ю. Исупов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /Подпись/ |  | /Расшифровка подписи/ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МП |  |  | "29" марта 2019 года |  |

Приложение №4

Муниципальной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда признанного таковым до 1 января 2017 года

утвержденной Постановлением администрации Нагорского городского поселения от 29.03.2019 №69

|  | Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь |  |  |  |  |  |  |  | Количество переселяемых жителей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел | чел | чел | чел | чел | чел | чел | чел |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 52,80 | 266,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,30 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 |
|  | Всего по этапу 2021 года | x | x | 52,80 | 0,00 | x | x | x | 52,80 | x | x | 4 | 0 | x | x | x | 4 |
| 1 | Итого по Нагорскому городскому поселению | x | x | 52,80 | 0,00 | x | x | x | 52,80 | x | x | 4 | 0 | x | x | x | 4 |
|  | Всего по этапу 2022 года | x | x | x | 266,50 | 0,00 | x | x | 266,50 | x | x | x | 11 | 0 | x | x | 11 |
| 1 | Итого по Нагорскому городскому поселению | x | x | x | 266,50 | 0,00 | x | x | 266,50 | x | x | x | 11 | 0 | x | x | 11 |
| Глава Нагорского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С.Ю. Исупов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /Подпись/ |  | /Расшифровка подписи/ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МП |  |  | "29" марта 2019 года |  |